| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH MTV ĐTPT THUỶ LỢI SÔNG ĐÁY | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 135 /BC-CTSĐ | Hà Đông, ngày 06 tháng 5 năm 2015. |

BÁO CÁO

Về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 21/10/2014

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục công trình thủy lợi

được phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND

ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;

- Sở Tài chính Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục công trình thủy lợi được phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội;

Thực hiện các Văn bản của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội: số 2409/SNN-TL ngày 11/11/2014, số 2597/SNN-TL ngày 04/12/2014, số 296/SNN-TL ngày 12/02/2015 về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội;

Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy xin được báo cáo việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội như sau:

1. Ngày 31/12/2014, Công ty đã có báo cáo số 487/BC-CTSĐ về việc thực hiện Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục công trình thủy lợi được phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội gửi UBND Thành phố cùng các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính Hà Nội.

Trong báo cáo, Công ty trình bày rõ một số nội dung sau:

- Công ty đã chủ động phối hợp với các quận, huyện trên địa bàn để tổ chức việc giao, nhận công trình thủy lợi theo Quyết định số 5401/QĐ-UBND (nếu có);

- Đối với các công trình thủy lợi nằm trên địa bàn các quận, huyện: Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Mỹ Đức và Thường Tín không phải thực hiện giao, nhận;

- Đối với các công trình thủy lợi nằm trên địa bàn huyện Đan Phượng đã tổ chức giao, nhận xong; được thể hiện tại Biên bản bàn giao công trình ngày 30/12/2014 giữa UBND huyện Đan Phượng (bên giao) và Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy (bên nhận) cùng các hồ sơ có liên quan;

- Đối với các công trình thủy lợi nằm trên địa bàn huyện Chương Mỹ chưa tổ chức giao, nhận được. Vì:

+ Đối với các tuyến kênh tưới, tiêu đều không có hồ sơ bàn giao nên cần phải phối hợp với các địa phương (UBND xã, HTX NN …) kiểm tra hiện trạng ngoài thực địa để làm cơ sở lập biên bản giao, nhận;

+ Đối với các trạm bơm vì có liên quan đến việc tính toán giá trị tài sản bàn giao các công trình từ Huyện về Công ty quản lý mà không có hồ sơ bàn giao và việc giải quyết giá trị tài sản do nhân dân các địa phương đóng góp xây dựng các trạm bơm, mặt khác có một số xã của huyện Chương Mỹ (Đông Sơn, Tốt Động) không nhận bàn giao trạm bơm từ Công ty về Huyện.

- Công ty có một số đề nghị với UBND Thành phố cùng các Sở, Ngành quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ để Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Về việc bàn giao một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Chương Mỹ:

2.1 Tổng hợp các công trình thủy lợi thực hiện bàn giao ( theo Quyết định số 5401/QĐ-UBND):

a) Các công trình thủy lợi Huyện bàn giao về Công ty quản lý:

- Kênh: Tổng số có 20 tuyến, dài 39,38km. Trong đó: Kênh do Huyện quản lý: 6 tuyến (kênh tiêu); Kênh chưa có đơn vị quản lý: 14 tuyến (kênh tưới: 01; kênh tiêu: 12; kênh tưới, tiêu kết hợp: 01).

- Trạm bơm: Tổng số có 03 trạm bơm tiêu (Mỹ Thượng, Mỹ Hạ và Nhân Lý).

b) Các công trình thủy lợi Thành phố (Công ty) bàn giao về Huyện quản lý:

Trạm bơm: Tổng số: 07 trạm bơm. Trong đó:

- 05 trạm bơm tưới (Quán Thánh, Quyết Thượng, Ba Ông Bếp, Tưới Đầm Mới, Quán Đừn);

- 02 trạm bơm tiêu (Gò Khoăm, Tiêu Đầm Mới).

2.2 Các công trình đã thực hiện xong việc giao, nhận:

Tại Biên bản bàn giao công trình ngày 23/4/2015 giữa UBND huyện Chương Mỹ (bên giao) và Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy (bên nhận) cùng các hồ sơ có liên quan thì tổng số các tuyến kênh Huyện bàn giao về Công ty quản lý là 16 tuyến với chiều dài 31,96km, trong đó:

- Kênh tưới: 01 tuyến dài 1,20km (kênh tưới Đồng Lề);

- Kênh tiêu: 14 tuyến dài 30,46km (gồm các tuyến kênh tiêu: Đồng Quýt, N5, N8 đi Đông Sơn (đoạn 2), Bãi Thụy Hương, Ông Canh, Lái Lũ, Vàng, Quán Đừn, Cây Găng đi Đông Sơn, Đìa Tre đi Đông Sơn, suối Cầu Tây, suối Vai Bò, suối Đà Giáng, Đầm Sẽ);

- Kênh tưới, tiêu kết hợp: 01 tuyến dài 0,30km (nhánh Hạ Dục đi Thượng Vực).

(Xin gửi kèm theo Biên bản bàn giao công trình ngày 23/4/2015).

2.3 Các công trình chưa thực hiện được việc giao, nhận:

a) Đối với các tuyến kênh:

- Kênh tiêu Ông Cương dài 1,63km là kênh cụt nên theo đề nghị của địa phương, Huyện tiếp tục quản lý.

- 3 tuyến kênh còn lại liên quan đến 03 trạm bơm tiêu (Mỹ Thượng, Mỹ Hạ và Nhân Lý) mà Huyện chưa bàn giao về Công ty quản lý.

b) Đối với các trạm bơm:

Do những vướng mắc như đã nêu ở trong báo cáo số 487/BC-CTSĐ ngày 31/12/2014 của Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy nên chưa thực hiện được việc giao, nhận công trình, mặc dù Công ty đã phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị ngày 25/12/2014 có mời đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT, Tài chính đến dự.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Để tiếp tục thực hiện việc giao, nhận công trình theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Công ty kính đề nghị UBND Thành phố cùng các Sở, Ngành hữu quan xem xét, hướng dẫn Công ty và huyện Chương Mỹ tính toán giá trị tài sản bàn giao các công trình từ Huyện về Công ty quản lý mà không có hồ sơ và việc giải quyết giá trị tài sản do nhân dân các địa phương đóng góp xây dựng các trạm bơm; hướng dẫn, chỉ đạo các xã liên quan (Đông Sơn, Tốt Động thuộc huyện Chương Mỹ) không nhận bàn giao trạm bơm tưới Quyết Thượng, Quán Đừn.

Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy báo cáo việc thực hiện Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội như trên. Kính mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của UBND Thành phố cùng các Sở, Ngành hữu quan để Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

| Nơi nhận: | TỔNG GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
| - Như kính gửi; - Chi cục thủy lợi Hà Nội; - Lãnh đạo Công ty; - Các phòng chức năng trong Công ty; - Lưu: Công ty, QLN. | Doãn Văn Kính |