| UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH MTV ĐTPT THUỶ LỢI SÔNG ĐÁY | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 487/BC-CTSĐ | Hà Đông, ngày 31 tháng 12 năm 2014. |

BÁO CÁO

Về việc thực hiện Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục công trình thủy lợi

được phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND

ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;

- Sở Tài chính Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục công trình thủy lợi được phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội;

Thực hiện Văn bản số 2409/SNN-TL ngày 11/11/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội;

Công ty TNHH MTV ĐTPT thủy lợi Sông Đáy xin báo cáo về việc thực hiện Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội như sau:

1. Tổng hợp các văn bản, hồ sơ liên quan:

- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND TP. Hà Nội;

- Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND TP. Hà Nội;

- Văn bản số 2409/SNN-TL ngày 11/11/2014 của Sở NN&PTNT Hà Nội;

- Danh mục công trình thủy lợi kèm theo Tờ trình số 231/TTr-SNN ngày 14/10/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội;

- Các văn bản của Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy: số 437/CTSĐ-QLN và  số 438/CTSĐ-QLN ngày 02/12/2014 gửi UBND, phòng Kinh tế huyện Đan Phượng và Chương Mỹ về việc tổ chức giao, nhận công trình thủy lợi theo Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

2. Tổ chức giao, nhận nguyên trạng công trình thủy lợi và thiết lập các hồ sơ bàn giao kèm theo:

2.1 Các công trình thủy lợi giao Công ty quản lý chủ yếu nằm trên địa bàn các quận, huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và Thường Tín. Ngoài ra còn có 1,065km kênh tưới N1A thuộc KC Đan Hoài và 1,23km kênh tiêu T1, T1-1 nằm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm;

2.2 Theo danh mục công trình thủy lợi kèm theo Tờ trình số 231/TTr-SNN ngày 14/10/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội thì các quận, huyện: Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Mỹ Đức và Thường Tín không có công trình thủy lợi nào phải tổ chức giao, nhận (các công trình thủy lợi do Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy quản lý và do các quận, huyện quản lý vẫn giữ nguyên như cũ). Đối với một số công trình thủy lợi nằm trên địa bàn các huyện: Đan Phượng và Chương Mỹ thì có giao, nhận giữa Công ty với Huyện và ngược lại.

3.  Công tác phối hợp giữa Công ty và các huyện:

- Đối với huyện Đan Phượng: Lãnh đạo huyện, Công ty và các phòng chức năng đã phối hợp kiểm tra, rà soát và thống nhất xong các công trình giao nhận, không có vướng mắc, tồn tại gì lớn.

- Đối với huyện Chương Mỹ: Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy đã phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hai hội nghị (ngày 09/12/2014 và ngày 25/12/2014) để bàn giao các công trình thủy lợi theo phân cấp tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND TP. Hà Nội.

+ Hội nghị ngày 09/12/2014 thành phần gồm đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Huyện, của Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy; Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm HTX NN của các xã có liên quan.

+ Hội nghị ngày 25/12/2014 thành phần gồm đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT, Tài chính; của Huyện và của Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy.

3.1. Bàn giao một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đan Phượng:

a) Bàn giao một số công trình thủy lợi theo Quyết định số 5401/QĐ-UBND:

*) Kênh tưới:

Huyện Đan Phượng bàn giao toàn bộ 13 tuyến kênh tưới, chiều dài 7,427km về Thành phố quản lý. Trong đó: Kênh đã được kiên cố hóa dài 5,70km (không có hồ sơ bàn giao), còn lại là kênh đất dài 1,73km.

*) Kênh tiêu:

- - Thành phố (Công ty) bàn giao cho huyện Đan Phượng quản lý dải đầm trên kênh T0 xã Song Phượng từ cống Cây Đa đến cống Thống Nhất, chiều dài 0,99km, phục vụ tưới tiêu kết hợp nuôi trồng thủy sản (theo đề nghị của địa phương).

- - Huyện bàn giao cho Thành phố (Công ty) quản lý 17 tuyến, chiều dài 17,18km. Trong đó: Kênh đã được kiên cố hóa dài 1,90km; kênh đất dài 15,28km.

- - Huyện tiếp tục quản lý các dải đầm: Dải đầm xã Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung; dải đầm T0, dải đầm trên kênh T0-5, xã Phương Đình; dải đầm trên kênh T0-6, xã Thọ Xuân phục vụ tưới tiêu kết hợp nuôi trồng thủy sản (theo đề nghị của địa phương). Tổng chiều dài 5,17km.

*) Kênh tưới, tiêu kết hợp: Không.

- *) Cống tưới, tiêu lớn trên kênh:

- - Cống Cây Đa, tại K1+590 trên kênh T0 tiêu ra Sông Đáy.

- - Cống Thống Nhất, tại K0+560 trên kênh T0 tiêu ra sông Đáy.

b) Một số công trình thủy lợi Huyện và Xã đề nghị bổ sung ngoài Quyết định số 5401/QĐ-UBND:

- UBND xã Liên Hồng đề nghị bổ sung phân cấp bàn giao Thành phố quản lý kênh tiêu T1-2-11a (hạ lưu điều tiết Liên Hồng) dài 0,36km, phục vụ tiêu liên xã Liên Hồng, Hạ Mỗ.

- UBND xã Hồng Hà đề nghị bổ sung phân cấp bàn giao cho Thành phố quản lý kênh tiêu Gò Mía (T1-2-10), ven đê Tiên Tân dài 1,22km tiêu về dải đầm T1-2 nhánh 1, phục vụ tiêu liên xã Hồng Hà, Hạ Mỗ.

- UBND xã Thọ Xuân, Thọ An đề nghị bổ sung phân cấp bàn giao 2 tuyến kênh cho Thành phố quản lý gồm: Kênh tưới V16 dài 0,17km, địa phận Thọ An, phục vụ tưới liên xã Thọ Xuân, Thọ An. Kênh tiêu Đạc Tư Đình dài 0,30km, địa phận Thọ An, tiêu liên xã Thọ Xuân, Thọ An.

- c) Hiện trạng các công trình thủy lợi mà Công ty nhận bàn giao.

- - Số lượng và chiều dài các tuyến kênh mương liên xã do huyện Đan Phượng đang quản lý nhiều, nguồn kinh phí đầu tư cho nạo vét kênh mương có hạn nên hàng năm huyện, xã chỉ đầu tư nạo vét được một số tuyến chính. Qua tổng hợp từ biên bản bàn giao ở các xã cho thấy hiện nay các tuyến kênh trên đều bị bồi lắng, cỏ và bèo nhiều, một số tuyến kênh có vi phạm công trình thủy lợi (có các biên bản kiểm tra hiện trạng, hình ảnh của từng tuyến kênh kèm theo);

- - Các công trình thủy lợi do huyện Đan Phượng bàn giao về Công ty quản lý đều không có hồ sơ kèm theo.

(Có Biên bản bàn giao công trình trên địa bàn huyện Đan Phượng gửi kèm theo).

3.2. Bàn giao một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Chương Mỹ:

a) Tổng hợp các công trình thủy lợi thực hiện bàn giao:

*) Các công trình thủy lợi Huyện bàn giao về Công ty quản lý:

- Kênh: Tổng số có 20 tuyến, dài 39,38km. Trong đó: Kênh do Huyện quản lý: 6 tuyến (kênh tiêu); Kênh chưa có đơn vị quản lý: 14 tuyến (kênh tưới: 01; kênh tiêu: 12; kênh tưới, tiêu kết hợp: 01).

- Trạm bơm: Tổng số có 03 trạm bơm tiêu (Mỹ Thượng, Mỹ Hạ và Nhân Lý).

*) Các công trình thủy lợi Thành phố (Công ty) bàn giao về Huyện quản lý:

Trạm bơm: Tổng số: 07 trạm bơm. Trong đó:

- 05 trạm bơm tưới (Quán Thánh, Quyết Thượng, Ba Ông Bếp, Tưới Đầm Mới, Quán Đừn);

- 02 trạm bơm tiêu (Gò Khoăm, Tiêu Đầm Mới).

b) các nội dung chưa thống nhất được việc bàn giao, cụ thể như sau:

- - Đối với các tuyến kênh tưới, tiêu do Huyện đang quản lý và các tuyến kênh chưa có đơn vị quản lý đều thống nhất bàn giao về Công ty quản lý. Tuy nhiên, các tuyến kênh này đều không có hồ sơ bàn giao kèm theo. Mặt khác, các tuyến kênh này đều bị bồi lắng, cỏ và bèo nhiều, một số tuyến kênh có vi phạm công trình (có các biên bản kiểm tra hiện trạng, hình ảnh của từng tuyến kênh kèm theo);

- Đối với 03 trạm bơm (Mỹ Thượng, Mỹ Hạ và Nhân Lý) do Huyện đang quản lý, trực tiếp là hai xã Hữu Văn (TB Mỹ Thượng, Mỹ Hạ) và xã Nam Phương Tiến (TB Nhân Lý) quản lý. Do nguồn kinh phí xây dựng chủ yếu là địa phương tự đóng góp, nay bàn giao về Thành phố quản lý theo phân cấp thì giá trị tài sản do nhân dân đóng góp giải quyết như thế nào(?), địa phương đề nghị làm rõ thì mới bàn giao; trước mắt địa phương đề nghị giữ nguyên không bàn giao.

- Đối với 07 trạm bơm (Quán Thánh, Quyết Thượng, Ba Ông Bếp, Tưới Đầm Mới, Quán Đừn, Gò Khoăm, Tiêu Đầm Mới) do Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy đang quản lý bàn giao về Huyện quản lý. Tại khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND nêu rõ “Thành phố quản lý Hệ thống thủy lợi độc lập (không gắn với hệ thống liên xã trở lên) hiện nay các Công ty thủy lợi trực thuộc Thành phố đang quản lý”. Tuy nhiên còn một số lý do sau cần giải quyết:

Các trạm bơm: Quán Thánh, Quyết Thượng, Ba Ông Bếp, Tưới Đầm Mới, Gò Khoăm, Tiêu Đầm Mới, do có một số hạng mục công trình nhân dân địa phương đóng góp xây dựng trạm bơm nên huyện Chương Mỹ đề nghị Thành phố bàn giao về cho địa phương quản lý.

Đối với 02 trạm bơm:

+ Trạm bơm tưới Quyết Thượng, xã Đông Sơn: Địa phương không nhất trí nhận bàn giao và đề nghị Công ty tiếp tục quản lý, đồng thời đề nghị làm rõ việc giải quyết nguồn vốn do địa phương đóng góp xây dựng.

+ Trạm bơm tưới Quán Đừn, xã Tốt Động:  Trạm bơm được xây dựng từ năm 2008, nguồn vốn ngân sách Thành phố, xã không nhất trí nhận bàn giao về địa phương quản lý vì cho rằng HTX NN sẽ không có kinh phí để trích khấu hao hàng năm.

4. Một số đề nghị:

- - Đề nghị UBND Thành phố cùng các Sở, Ngành hữu quan xem xét đối với một số tuyến kênh từ huyện Đan Phượng đang quản lý chuyển sang Công ty quản lý mà các xã đề nghị bổ sung ngoài danh mục theo Quyết định số 5401/QĐ-UBND.

- - Đề nghị UBND Thành phố cùng các Sở, Ngành hữu quan chỉ đạo việc giải quyết một số tồn tại từ các tuyến kênh chuyển về Công ty quản lý vì từ nhiều năm qua các tuyến kênh này bị sụt sạt, bồi lắng và có những tuyến bị vi phạm công trình thủy lợi;

- Đề nghị UBND Thành phố cùng các Sở, Ngành hữu quan xem xét, hướng dẫn Công ty và các huyện Đan Phượng, Chương Mỹ về việc tính toán giá trị tài sản bàn giao các công trình từ Huyện về Công ty quản lý mà không có hồ sơ bàn giao và việc giải quyết giá trị tài sản do nhân dân các địa phương đóng góp xây dựng các trạm bơm nêu trên; hướng dẫn, chỉ đạo các xã liên quan (Đông Sơn, Tốt Động thuộc huyện Chương Mỹ) không nhận bàn giao trạm bơm tưới Quyết Thượng, Quán Đừn.

Công ty ĐTPT thủy lợi Sông Đáy báo cáo việc thực hiện Quyết định số 5401/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội như trên. Kính mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của UBND Thành phố cùng các Sở, Ngành để Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

| Nơi nhận: | TỔNG GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
| - Như kính gửi; - Chi cục thủy lợi Hà Nội; - Lãnh đạo Công ty; - Các phòng chức năng trong Công ty; - Lưu: Công ty, QLN. | Đã ký Doãn Văn Kính |